Кейс 1. Разработка чат-бота для поддержки клиентов

- Виды планирования:

  - Стратегическое – нет как такового: присутствуют задачи «здесь и сейчас», но нет общей направляющей оси проекта. Просто «разработка», как мне кажется, не подходит для полноценной стратегической цели.

  - Тактическое – распределены технологии и задачи: в целом, у команды есть более или менее понятное разделение задач, которые вытекают из общей цели проекта.

  - Оперативное – план релиза на 6 недель.

- Этапы планирования:

  - Необходимо продумать и реализовать систему контроля прогресса: у проекта есть цели и распределённые задачи, но не хватает контроля над их выполнением.

- Виды контроля:

  - Проведение тестирования: контроль над технической частью проекта;

  - Контроль выполненных задач: отслеживание скорости и успешности выполнения задач.

- Рекомендации менеджеру:

  - Выстроить систему тестирования и проверки прогресса команды: отслеживать, какие задачи были выполнены, какие – успешно, а какие нужно дорабатывать.

  - Определить, какова общая стратегическая цель проекта: из этого будет легче не только выводить задачи, но и выводить критерии прогресса и легче его контролировать (насколько эти задачи соответствуют нашей общей глобальной цели?)

Кейс 2. Создание внутреннего инструмента аналитики для компании

- Виды планирования:

  - Стратегическое –  было.

  - Тактическое – нет общего списка задач: непонятно, что именно должно быть достигнуто

  - Оперативное – из-за отсутствия тактического планрования, вознкиает ситуация, при которой нельзя определить приоритет оперативных задач, поскольку неясно, что нужно сделать сейчас, что потом, что требуется срочно, а что можно отложить.

- Этапы планирования:

  - Постановка цели: у проекта нет общей, измеримой цели/целей, следуя которым, можно было бы выстраивать очерёдность и приоритет задач;

  - Разработка стратегии: из-за отсутствия понятного списка задач невозможно разработать стратегию.

  - Распределение ресурсов: приоритеты меняются, сотрудники постоянно метаются туда-сюда – непонятно, кто и что должен делать

- Виды контроля:

  - Контроль задача-сотрудник: распределить задачи по сотрудникам, не позволяя постоянно перепрыгивать с задачи на задачу

  - Приоритезация задач: не позволять бросать назначенные задачи, а неприоритетные задачи отложить в беклог

- Рекомендации менеджеру:

  - Составить общий список задач: что именно нужно, чтобы достичь стратегическую цель? На основе задач легче определять приоритеты разработки

  - Распределть задачи среди сотрудников: каждый сотрудник должен быть ответственен за что-то одно и не бросать своб задачу на полпути